Отчет о выполнении муниципальной программы Опольевское сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Опольевском сельском поселении» на 2018-2020 годы»

за  1 квартал 2020 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 9150,6 | 93,5 | 93,5 | 1,02 |  |
|  | Средства бюджета МО "Опольевское сельское поселение | 4601,7 | 93,5 | 93,5 | 2,03 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4548,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Итого | 9150,6 | 93,5 | 93,5 | 1,02 |  |
|  | Средства бюджета МО "Опольевское сельское поселение | 4601,7 | 93,5 | 93,5 | 2,03 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4548,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог | Итого | 1785,8 | 93,5 | 93,5 | 5,2 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Опольевское сельское поселение | 1785,8 | 93,5 | 93,5 | 5,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2053,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Опольевское сельское поселение | 2053,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 5310,9 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде проводились конкурсные процедуры |
|  | Средства бюджета МО "Опольевское сельское поселение | 762,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4548,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Опольевском сельском поселении» на 2018-2020 годы»

за  1 квартал 2020 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Опольевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Опольевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Опольевское сельское поселение» | 7364,8 | 4548,9 | 0 | - | ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка до жилого дома №12 «а» в д.Коммунар | км |  | 0,365 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ремонт участка а/дороги от автодороги А-180 к зданию администрации в д.Ополье | км |  | 0,0613 | 0 |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 1785,8 | 0 | 93,5 | - | Очистка дорог от снега | км | 35,0 | 35,0 | 35,0 |